**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0144200002420000604-01**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных по адресам: Курская область, Золотухинский район, м. Свобода,**

**ул. Гагарина, д.4, ул. Гагарина, д.6, ул. Гагарина, д.9, ул. Гагарина, д.10 »**

**ИКЗ:** 203460700065846070100100040014211244

**м. Свобода «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.**

Администрация Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы сельсовета Албегоновой Елены Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Полиной Нины Васильевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C36B03DBA536EA525D662381ACE9C394D57A9223D42F5DE9B445103EA5DDE2H) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов, на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме № 1035 от 15 мая 2020 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ***ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА***

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (далее – работы) в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, в объеме, установленном в 4-х сводных сметных расчетах на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома расположенного по адресу: Курская область, Золотухинский район, Свободинский сельсовет, м. Свобода, ул. Гагарина, д. 4; благоустройство дворовой территории многоквартирного дома расположенного по адресу: Курская область, Золотухинский район, Свободинский сельсовет, м. Свобода, ул. Гагарина, д. 6; благоустройство дворовой территории многоквартирного дома расположенного по адресу: Курская область, Золотухинский район, Свободинский сельсовет, м. Свобода, ул. Гагарина, д. 9 и благоустройство дворовой территории многоквартирного дома расположенного по адресу: Курская область, Золотухинский район, Свободинский сельсовет, м. Свобода, ул. Гагарина, д. 10, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: дворовые территории многоквартирных домов, расположенные по адресам: Курская область, Золотухинский район, Свободинский сельсовет, м. Свобода, ул. Гагарина, д. 4, ул. Гагарина, д. 6, ул. Гагарина, д. 9, ул. Гагарина, д. 10.

1.3. Подрядчик обязуется на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.Контроль над ходом и результатами реализации Контракта осуществляется в соответствии с принятыми Сторонами обязательствами и положениями нормативных документов.

1.4. Заказчик обязуется, организовать приемку результата работ и оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость работ.

1.5. Срок выполнения работ:

- начало работ: с даты заключения контракта;

- окончание выполнения работ: не позднее 15 августа 2020 г.

1. ***ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН***

Права Заказчика:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.1.2. Требовать надлежащего выполнения Подрядчиком его обязанностей, предусмотренных настоящим Контрактом;

2.1.3. Привлекать для проверки результатов исполнения Контракта экспертов, экспертные организации, государственную инспекцию строительного надзора.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Содействовать Подрядчику, в том числе выполнять его указания, отвечать на его предупреждения и давать ему указания;

2.2.2. Принять результат работ, выполненный Подрядчиком, при отсутствии в нем явных недостатков;

2.2.3. Оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3. Права Подрядчика:

2.3.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Контракту.

2.4. Обязанности Подрядчика:

2.4.1. Выполнить весь комплекс работ по настоящему Контракту качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

2.4.2. Сдать результат работ Заказчику по акту выполненных работ (форма КС-2, КС-3);

2.4.3. Предупредить Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ;

2.4.4. Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, и пожарной безопасности;

2.4.5. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение имущества Заказчика;

2.4.6. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ субподрядными организациями;

2.4.7. В случае выявления недостатков при приемке работ до подписания акта выполненных работ устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней, в случае выявления недостатков в период гарантийного срока устранить их своими силами и за свой счет в течение 5-ти рабочих дней после получения и признания письменной претензии от Заказчика;

2.4.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

1. ***ЦЕНА КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ***

3.1. Цена Контракта определена по результатам проведения аукциона в электронной форме и составляет: **1 517 970** рублей (Один миллион пятьсот семнадцать тысяч девятьсот семьдесят рублей) рублей **00** копеек.

Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом, а также случаев, установленных законодательством. Аванс не предусмотрен.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта.

3.2. В стоимость Работ, указанную в п. 3.1. Контракта, включены расходы на приобретение материала для производства работ, доставку материала до Заказчика, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, уборку и вывоз строительного мусора с территории заказчика, перерасчет локального сметного расчета в случае снижения начальной (максимальной) цены контракта, уплату налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий настоящего Контракта.

3.3. Все расчеты по настоящему Контракту производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), на основании предоставленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (за исключением случаев, когда предоставление счета-фактуры законодательством не предусмотрено), включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

3.5. Источник финансирования – средства Бюджета Курской области, Бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области.

3.5. Оплата по настоящему контракту осуществляется: по КБК 0010503211F255550244, в том числе за счёт субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды.

1. ***ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ***
   1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.
   2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 3 (три) года с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
   3. Если в ходе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки выполненных работ, которые не позволят нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Наличие недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, согласование порядка их устранения фиксируется актом о недостатках, обнаруженных в течение гарантийного срока, который подписывается сторонами.
   4. Устранение дефектов и недостатков производится Подрядчиком своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении недостатков и дефектов.
   5. При обнаружении дефектов в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры воздействия, предусмотренные в разделе 5 «Ответственность сторон». При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
2. ***ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН***

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей:

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.11. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком предусмотренных контрактом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный товар на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).

5.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.15. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.

5.16. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.18. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.19. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

1. ***ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ***

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения контракта:

-война, военные действия, вторжение или враждебные действия иностранного государства;

-восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

-бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);

-радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы, установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

-природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

6.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств по контракту на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

6.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства или прекращения договорных отношений.

6.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

1. ***РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ***

7.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются действующим законодательством РФ.

7.2. В случае если между сторонами в процессе исполнения настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Курской области

1. ***ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА***

8.1. Исполнение Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» может обеспечиваться одним из следующих способов:

- безотзывной банковской гарантией в размере в размере 5 % от цены контракта, а именно 75898 (Семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 50 копеек;

- передачей Заказчику в залог денежных средств в размере 5 % от цены контракта, а именно 75898 (Семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 50 копеек на счёт Заказчика: УФК по Курской области (Администрация Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области); ИНН 4607000658, КПП 460701001,

Р/с 40302810438073000077, л/с 05443009460 в Отделение Курск г. Курск, БИК: 043807001.

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона по извещению №0144200002420000604. Без НДС.

8.2. Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

8.3. Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. В соответствии с пунктом 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

8.4. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.5. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Закона 44-ФЗ, устанавливается от цены, указанной в п. 3.1 настоящего Контракта, и составляет 75898 (Семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 50 копеек.

8.6. Если обеспечение исполнения Контракта представляется в форме внесения денежных средств, то факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения Контракта.

8.7. В случае если Подрядчик передает Заказчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в качестве обеспечения обязательств по Контракту, указанные денежные средства возвращаются Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

8.8. В случае если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная банковская гарантия, то в банковской гарантии должен быть указан срок действия гарантии по обеспечению исполнения Контракта. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения Контракта не менее чем на один месяц.

8.9. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов").

8.10. Размер банковской гарантии или размер средств, перечисляемых на счет Заказчика, составляет 75898 (Семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 50 копеек.

8.11. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи Закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 96 Закона №44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.12. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

8.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;

2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

3) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий.

8.15. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта или гарантийных обязательств, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

8.16. Все споры между гарантом и бенефициаром подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.

8.17. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 9.7 настоящего Контракта.

8.18. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней, после выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.19. Уменьшение в соответствии с частями 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

8.20. Банковское сопровождение контракта регулируется статьей 35 Закона № 44-ФЗ и действующим законодательством Российской Федерации.

1. ***ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА***

9.1. Изменение условий настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ, в порядке, предусмотренном частями 9 – 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При расторжении Контракта по соглашению сторон, незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно. До момента приемки незавершенного объекта Подрядчик обязан выполнить комплекс инженерно-технических мероприятий (работ), направленных на безусловную сохранность выполненных ранее работ по Контракту.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

1. ***ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ***

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 05.10.2020 г.

10.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. ***РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН.***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  **Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтрой»**  **Адрес:** 305523, Курская область, Курский район, д. Кукуевка, пер. Промышленный, д. 4-а, офис 1  **Эл. почта:** [ninakalashnikova67@mail.ru](mailto:ninakalashnikova67@mail.ru)  **ИНН** 4632187343, **КПП** 461101001  **р/с** 40702810133000009044 Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк г. Курск  **БИК** 043807606  **к/с** 30101810300000000606  **Генеральный директор**  **ООО «ДорСтрой»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н. В. Полина/** | **ЗАКАЗЧИК**  **Администрация Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области**  **Адрес:** 306050, Курская область, Золотухинский район, м. Свобода  **Эл. почта:** svoboda.adm@yandex.ru  **ИНН** 4607000658, **КПП** 460701001  Управление федерального казначейства по Курской области**, л/с** № 03443009460  **р/с:** 40204810345250000285 в Отделение Курск, г. Курск  **БИК** 043807001  Глава Свободинского сельсовета    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е. А. Албегонова/ |