АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 февраля  2023 г.  № 20

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинскогосельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчето реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области» за 2022 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А. Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализованные  в 2022 году мероприятия по энергосбережению помогли снизить затраты на уплату коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Основное мероприятие – проведение эффективной энергосберегающей политики

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади): план-9,95; факт-11,01 или 90,3%.

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) план- 0,094; факт-0,099 или 105,3%.

3.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека): план-6,2; факт -6,2 или 100%.

4.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) план -0,5; факт 0,5  или 100%

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Запланировано бюджетом Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области расходов на реализацию программы в 2022 году 2,175тыс.рублей.

Фактические расходы бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на реализацию программы в соответствующем периоде–2,175 тыс. руб. Была проведена замена энергосберегающих ламп в уличных светильниках, расположенных на территории муниципального образования.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2022 году  в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области»  вносились изменения  постановлениями администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района № 17 от 24.01.2022г., №62 от 31.05.2022г.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности

2. Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3. Степень соответствия фактических затрат бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности). | 100% |
| Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы. | 100% |
| Степень соответствия фактических затрат бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий | 100% |

Программа в 2022 году признана  эффективной.