АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27 февраля 2023 г.  №32

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2018-2025 годы» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчето реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2018-2025 годы» за 2022 год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2018-2025 годы»

### Раздел I. Достижение цели и решение задач Программы

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы "Формированиесовременнойкомфортной городской среды в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2018-2025 годы»(далее также - Программа) - обеспечение комплексного развития городской среды и повышение уровня благоустройства территории м. Свобода Золотухинского района Курской области.

Муниципальная программа состоит из 2-х-й подпрограмм:

- Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий в м. Свобода»(далее также - Подпрограмма №1)

- Подпрограмма « Благоустройство территорий общего пользования в м. Свобода» (далее также - Подпрограмма №2)

В 2022 году МО «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области была запланирована реализация	Подпрограммы1«Благоустройство дворовых территорий в м. Свобода»» Программы, Подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных территорий» Программы.

Достижению цели Программы  в отчетном году способствовало решение следующих задач:

1.Улучшение внешнего облика м. Свобода;

2.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий общего пользования;

3. Совершенствование эстетического вида м. Свобода, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

4. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей м. Свобода

5. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (тротуаров, площадей, парков)

В 2022 году задачи	Подпрограммы № 1, Подпрограммы № 2 достигнуты в полной мере.

#### Таблица 1. Оценка степени решения задач Подрограммы№1 Программы в 2022 году

#### Таблица 1

| N п/п | Наименование задачи | Оценка степени решения задач (в полной мере/частично/не решена) | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке (при оценке "в полной мере")/причины отклонения (при оценках "частично" и "не решена") |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | В полной мере | На территории м. Свобода благоустроено4дворовых территории, разработано4 проекта благоустройства дворовых территорий. |
| 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | В полной мере | На территории м. Свобода благоустроена1 общественная территория, разработан 1 проект благоустройства общественной территории. |
| Всего задач, шт.: 5 |  | В том числе: - решены в полной мере, шт. (%): 5 (100%) - решены частично, шт. (%): 0 (0%) - не решены, шт. (%): 0 (0%) |  |

### Раздел II. Выполнение мероприятий Программы

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

#### Таблица 2. Выполнение мероприятий Подпрограммы №1 Программы в 2022 году

Таблица 2

| N | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, рублей |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Ожидаемый результат | Полученный результат |  | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на отчетный период Fп | Факт за отчетный период Fф | ССуз(столбец 5 / столбец 6) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области | 2 - 3 квартал | Бюджет. МО «Свободинский сельсовет» | 414022 | 414022 | 1,0 | Благоустройство дворовых территорий в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области | Выполнено Благоустройство дворовых территорий в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области |  | выполнено | Администрация Свободинского сельсовета |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 25740 | 25740 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1181563 | 1181563 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 1621326 | 1621326 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |

#### Таблица 3. Выполнение мероприятий Подпрограммы №2 Программы в 2022 году

Таблица 2

| N | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, рублей |  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Ожидаемый результат | Полученный результат |  | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено/не выполнено). Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на отчетный период Fп | Факт за отчетный период Fф | ССуз(столбец 5 / столбец 6) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 1. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области | 2 - 3 квартал | Бюджет. МО «Свободинский сельсовет» | 0 | 0 | 1,0 | Благоустройство общественных территорий в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области | Выполнено Благоустройство общественных территорий в м. Свобода Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области |  | выполнено | Администрация Свободинского сельсовета |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего: | 0 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |

### Раздел III. Достижение целевых показателей Программы

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

#### Таблица 3. Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы №1Программы в 2022 году

Таблица 3

| N | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (ПЗ) | Фактическое значение (ФЗ) | Степень реализации мероприятий СРм(столбец 5 / столбец 4) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 4 | 4 | 1 | - |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных дворовых территорий | Га |  |  | 1 | - |
| 3 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий | Проценты | 25 | 25 | 1 | - |

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

#### Таблица 4. Сведения о достижении целевых показателей Подпрограммы №2 Программы в 2022 году

| N | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение (ПЗ) | Фактическое значение (ФЗ) | Степень реализации мероприятий СРм(столбец 5 / столбец 4) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий | Га |  |  | 0 | - |
| 3 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | Проценты | 0 | 0 | 0 | - |

В 2022 году все целевые показатели Подпрограмм №1, №2 Программы достигнуты в полном объеме.

### Раздел IV. Оценка эффективности использования  бюджетных средств

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

#### Эффективность использования бюджетных средств  (Эис) рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств:

#### Эис= СРм/ССуз

#### Эис2018= 1/1=1

### Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

#### Таблица 5. Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы в 2022 году

Таблица 4

| N п/п | Расчетные показатели |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактическая результативность Программы |  |  | 1,0 |  |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы |  |  | 1,0 |  |
| 3. | Уровень эффективности реализации Программы |  |  | 1,0 |  |
| 4. | Интерпретация уровня эффективности реализации Программы | Высокий |  |  |

Фактическая результативность Программы составила 1,0 при исполнении финансовых расходов Программы на уровне 1,0. Таким образом, значение уровня эффективности реализации Программы составило 1,0, что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации Программы.

Социально-экономический эффект от реализации Программы в 2021 году выражен в повышении активности населения на благоустроенных дворовых территориях местечка, обусловленном событийным наполнением дворовых территорий, развитии гармоничной городской среды, генерирующей положительное эмоциональное восприятие м. Свобода, а также удовлетворении запросов населения на качественную городскую среду.

#### Таблица 5. Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Программы в 2022 году

Таблица 5

| N | Критерий эффективности реализации Программы | Оценка соблюдения критерия (+/-) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние | + |
| 2. | Все задачи решены в полной мере | + |
| 3. | Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства | + |

Итоговая оценка эффективности реализации Программы при высоком уровне эффективности реализации и качественной оценке соблюдения критериев эффективности реализации Программы - "эффективно", целесообразна дальнейшая реализация Программы.