АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 февраля  2021 г.  № 14

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2024 годы»

за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинскогосельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2024 годы»  за 2020 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А. Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2024 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Реализованные  в 2020 году мероприятия по энергосбережению помогли снизить затраты на уплату коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях.

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Основное мероприятие – проведение эффективной энергосберегающей политики

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади): план- 9,95; факт-11,01 или  90,3%.

2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) план- 0,094; факт-0,099 или 105,3%.

3.Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека): план-6,2; факт -6,2 или 100%.

4.Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) план -0,5; факт 0,5  или 100%

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:

Запланировано бюджетом Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области расходов на реализацию программы в 2020 году  31,665 тыс.рублей.

Фактические расходы бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на реализацию программы в соответствующем периоде – 31,665 тыс. руб. Была проведена замена энергосберегающих ламп в уличных светильниках, расположенных на территории муниципального образования.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году  в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» Золотухинского района Курской области на период 2016-2024 годы»  вносились изменения  постановлениями администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района № 164 от 07.12.2020г.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности

2 Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы.

3.Степень соответствия фактических затрат бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач, запланированных программных мероприятий) программы (оценка результативности). | 99% |
| Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы. | 99% |
| Степень соответствия фактических затрат бюджета Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области и запланированного уровня (эффективность использования средств бюджета Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области, оценка полноты использования бюджетных средств) и привлечение дополнительных средств для реализации программных мероприятий | 100% |

Программа в 2020 году признана  эффективной.