АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 февраля  2021 г.  № 20

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Экология  и чистая вода на территории Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2024 годы»  за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Экология  и чистая вода на территории Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2024 годы»  за 2020год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа

«Экология  и чистая вода на территории Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2024 годы»

Мероприятия, предусмотренной этой программой, реализуются системно и непрерывно.

Целью подпрограммы является реализация мер, принимаемых Администрацией Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории муниципального образования.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: обеспечение населения муниципального образования экологически чистой питьевой водой;

Целевыми показателями и индикаторами Подпрограммы будут являться:

— количество построенных (реконструированных) и отремонтированных объектов водоснабжения;

— численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (тыс. человек);

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

В 2020 году в рамках муниципальной программы были выполнены работы по текущему ремонту водопровода д. Никулино Свободинского сельсовета Золотухинского района на общую сумму 459,490 тыс. руб. Работы профинансированы в рамках соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий по обеспечению населения экологически чистой питьевой водой заключенным между Администрацией Золотухинского района и Администрацией Свободинского сельсовета Золотухинского района.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В муниципальную программу «Экология  и чистая вода на территории Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2024 годы» в 2020г включено  основное мероприятие:

-   работы по текущему ремонту водопровода д. Никулино Свободинского сельсовета Золотухинского района

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Основные показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году  финансирование выделялось  из бюджета муниципального района в виде межбюджетного трансферта в размере 459,490 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 году  в муниципальную программу программу «Экология  и чистая вода на территории Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области на 2017-2024 годы» изменения  вносились постановлениями № 126  от 03.09.2020г. , №173 от 07.12.2020г.

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Отклонения от плановой реализации муниципальной программы  в 2020 году не имели место.

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100,0% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100,0% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100,0% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100,0% |

Программа  реализована в 2020 году в полной мере.