АДМИНИСТРАЦИЯ СВОБОДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25 февраля  2021 г.  № 21

Об  утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2024 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области №75 от 01.11.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Свободинского сельсовета   Золотухинского района Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности,  Администрация Свободинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2024 годы» за 2020 год.

2. Разместить  настоящее Постановление на официальном сайте Администрации  Свободинского сельсовета  в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего  Постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Свободинского сельсовета                                             Е.А.Албегонова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2024 годы»

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Свободинский сельсовет»;

обеспечение надлежащего содержания  зеленых насаждений;

устойчивое функционирование линий наружного освещения посёлка;

проведена работа по предотвращению образования стихийных свалок

проведены проектно-изыскательные работы по объекту: « Газоснабжение жилых домов по ул. Садовая, расположенной в м. Свобода Золотухинского района Курской области.

Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Муниципальная программа состоит из 2-х-й подпрограмм:

Подпрограмма 3. «Обеспечение качественными услугами ЖКХ в МО «Свободинский сельсовет» на 2015-2024 годы» основное мероприятие которой – Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «Свободинский сельсовет» основное мероприятие которой:

Повышение качества предоставления услуг ЖКХ населению.

Данные мероприятия включает комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому обслуживанию территории МО «Свободинский сельсовет», озеленению, освещению.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Создание условий для развития социальной инженерной инфраструктуры муниципального образования выполнено на 100%

Улучшение санитарного состояния территории муниципального образования «Свободинский сельсовет» - выполнено на 100%;

благоустройство улиц - выполнено на 100%;

обеспечение надлежащего содержания  зеленых насаждений- выполнено на 100%;

устойчивое функционирование линий наружного освещения посёлка - выполнено на 100%;.

ликвидация стихийных свалок-выполнено на 100%.

4.Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

На реализацию мероприятий по благоустройству  было запланировано 1168,864 тыс. руб., израсходовано 1 017,263 тыс. руб. В рамках соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на выполнение мероприятий по газоснабжению жилых домов заключенного между Администрацией Золотухинского района и Администрацией Свободинского сельсовета Золотухинского района  были проведены проектно-изыскательные работы по объекту: « Газоснабжение жилых домов по ул. Садовая, расположенной в м. Свобода Золотухинского района Курской области на сумму 148,399 тыс. руб.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в   муниципальную программу.

В 2020 году  в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Свободинский сельсовет» на 2015-2024 годы»  постановлениями Администрации Свободинского сельсовета Золотухинского района Курской области № 97 от 29.06.2020 г., №124 от 28.08.2020г., № 174 от 07.12.2020г. внесены изменения.

6.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по следующим направлениям:

1.Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы

2.Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

3.Степень выполнения мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности Программы в целом.

Согласно произведенным расчетам получена следующая оценка:

| Формулировка подкритерия | оценка |
| --- | --- |
| Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей программы | 100% |
| Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов | 100% |
| Степень выполнения мероприятий Программы | 100% |
| Оценка эффективности Программы в целом | 100% |

Программа признана в 2020 году  эффективной.